臺灣原住民網路學苑專案管理計畫書
計畫主持人 毛慶禎
圖書資訊學系副教授
輔仁大學
中華民國九十六年七月十日
向行政院原住民族委員會申請
大綱
壹、簡介
  一、目的
  二、範圍
  三、參考資料
貳、專案組織
  一、組織概述
  二、專案工作小組
     （一） 專案負責人
     （二） 行政支援
     （三） 軟體開發
     （四） 品質保證
     （五） 軟體建構管理
     （六） 系統測試
  三、專案人員分工職掌表
  四、專案協調方式
參、專案管理計畫
  一、工作項目說明
  二、專案進度
  三、專案稽核點
  四、交付項目及時程
肆、專案管理及控制
  一、管理目標
  二、專案控制及評估
      (一） 進度與成本控制
     （二） 品質保證
     （三） 風險評估及管理
     （四） 建構管理
     （五） 問題追蹤管理
     （六） 技術評估與稽核
  三、測試管理
     （一） 測試計畫
     （二） 測試報告
  四、系統建置（含儲存設備）計畫
  五、系統維運管理
  六、專案報告
     （一） 每週工作記錄
     （二） 每月定期會議
     （三） 月工作報告
     （四） 特殊會議
伍、附件：以 Project 軟體製作的整體專案管理電子檔
壹、簡介
一、目的
透過專案辦公室的組織，以行政院原住民族委員會委辦的相關計畫為對象，將各計畫的資源效率，做極大化的運用，亦即：
1. 如期或縮短時程達成既定的目標。
2. 在預算成本內或更少成本達成各計晝的預期目標。
3. 產出物的成果，能達到預期目標或比預期更優。
4. 產出物的品質達到預期目標或比預期目標更好。
二、範圍
建置《原住民族數位機會計畫管考網站》，管制考核 行政院原住民族委員會委辦的下列計畫:
1. 資源平台類
  1. 原住民族部落社區大學
  2. 民族教育資源中心暨資源教室
  3. 原住民青少年文化成長班
  4. 部落圖書資訊站
  5. 台灣原住民族圖書資訊中心
  6. 民族教育調查統計資源
  7. 營造學習型部落課程資源
  8. 部落學習團體課程資源
2. 數位學習平台類
      1. 原住民族語線上學習教室
      2. 臺灣原住民族數位學習中心

三、參考資料
1. 原住民部落大學政策之研究以桃園縣原住民部落大學為例，谷縱.克勒芳安，國立臺灣大學政治系碩士論文，2005年, http://politics.soc.ntu.edu.tw/news/0409.1.pdf
2. 原住民族教育資源中心暨資源教室資訊網，http://210.240.178.18/plan/95/nacenter95/
3. 台東地區偏遠原住民部落社區公共資訊服務應用分析，http://yang.nhlue.edu.tw/tanet2006/L000/L0005.pdf
貳、專案組織
  一、組織概述
  二、專案工作小組
     （一） 專案負責人
     （二） 行政支援
     （三） 軟體開發
     （四） 品質保證
     （五） 軟體建構管理
     （六） 系統測試
  三、專案人員分工職掌表
  四、專案協調方式
參、專案管理計畫
  一、工作項目說明
  二、專案進度
  三、專案稽核點
  四、交付項目及時程
肆、專案管理及控制
  一、管理目標
  二、專案控制及評估
      (一） 進度與成本控制
     （二） 品質保證
     （三） 風險評估及管理
     （四） 建構管理
     （五） 問題追蹤管理
     （六） 技術評估與稽核
  三、測試管理
     （一） 測試計畫
     （二） 測試報告
  四、系統建置（含儲存設備）計畫
  五、系統維運管理
  六、專案報告
     （一） 每週工作記錄
     （二） 每月定期會議
     （三） 月工作報告
     （四） 特殊會議
伍、附件：以 Project 軟體製作的整體專案管理電子檔
基於自由民主的理念，將依行政院原住民族委員會的需求, 使用 Open Workbench 來作 WBS(Work Breakdown Structure)與時程、資源的安排。
Open Workbench 在管理計畫與子計畫的能力較強，可以把各子計畫進度存在不同的檔案，再用總計畫去讀各子計畫檔案，彙整成總表，爾後並可轉成 XML 檔案，以利其他專案管理軟體讀取。